« صورتجلسه شورای اسلامی شهر ملارد »

مشخصات جلسه

| تاریخ دعوتنامه : 27/9/1400 شماره دعوتنامه : 149/د ش/1400 | تاریخ جلسه : روز یک شنبه مورخ 28/9/1400 از ساعت 14 تا ساعت 45 : 15 | شماره جلسه : 31 |
| --- | --- | --- |
| نوع جلسه : عادی | علت و مقام دعوت کننده جلسه : | مکان جلسه : سالن جلسات شورا |

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده 16 قانون شوراها )

| ردیف | نام و نام خانوادگی | ورود | خروج | ردیف | نام و نام خانوادگی |  |  | ورود |  | خروج |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | حسن ملایی | 14 | 15:45 | 6 | سیدعلی مرزانی |  |  | 14 |  | 15:45 |  |
| 2 | حاجعلی بحری | 14 | 15:45 | 7 | یاسر کرمی |  |  | 14 |  | 15:45 |  |
| 3 | میثم طاهرآبادی | 14 | 15:45 | 8 | مسعود بیات |  |  | 14 |  | 15:45 |  |
| 4 | امیر سلحشور | 14 | 15:45 | 9 | سید محمد طباطبایی حسنی |  |  | 14 |  | 15:45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | مجتبی نوری |  | 14 |  | 15:45 |

مدعوین حاضر در جلسه :

| ردیف |  | نام و نام خانوادگی |  | دستگاه اجرایی | سمت |  | ملاحظات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ردیف |  | دستور جلسه |  |  | شماره جلسه |  | تاریخ جلسه |
|  | 1 |  | تعیین تکلیف پروژه مشارکتی پاسارگاد |  |  | 31 |  | 28/9/1400 |

متن مصوبه شورا : نامه شهرداری ملارد شماره 8611/ش م ص/1400 مورخ 16/9/1400 ، با عنایت به لایحه شماره 16373/15570 مورخ 26/05/1390 شهرداری ملارد در خصوص سیاست مدیریت شهری پیرامون استفاده بهینه از املاک شهرداری در جهت رشد و شکوفایی و ایجاد درآمدهای پایدار و مستمر و در راستای تحقق جذب سرمایه گذار و مشارکت با بخش خصوصی مبنی بر احداث بازار روز در قطعه زمین واقع در بر خیابان دلناز به مساحت 9500 مترمربع با پلاک ثبتی 1900 فرعی از 43 اصلی و بند 24 صورتجلسه شماره 388 و مجوز شماره 3263/33 مورخ 12/06/1390 و بند 10 صورتجلسه شماره 424 و مجوز شماره 7182/47 مورخ 22/12/1390 شورای اسلامی شهر دوره چهارم اقدام به عقد قرارداد به شماره 19935/121 مورخ 07/06/1391 با برنده مناقصه سرمایه گذار بخش خصوصی آقای میرعلی میرعزیز زاده با تعهد اجرای پروژه فوق و تحویل پروژه بازار روز به میزان 57 درصد سهم شهرداری و 43 درصد سهم سرمایگذار نموده است . طبق ماده 8 قرارداد مشارکت مبلغ کل سرمایه گذاری پروژه مذکور 138.156.000.000 ریال برآورد شده که براساس مواد 6 و 7 قرارداد ، آورده شهرداری بابت ارزش زمین ، عوارض صدور پروانه و ارزشهای مترتبه ناشی از تغییرات بوجود آمده مبلغ 70.000.000.000 ریال و آورده سرمایه گذار جهت احداث 60/19661 مترمربع بنا از قرار هر مترمربع 3.500.000 ریال مبلغ 68.815.600.000 ریال بوده که مستند به تبصره یک ذیل ماده 8 قرارداد مشارکت ، مابه التفاوت به مبلغ 9.408.520.000 ریال ناشی از تفاضل آورده سرمایه گذار با قدرالسهم 43 % از مبلغ کل سرمایه گذاری بابت اجرای آن پروژه (به مبلغ 59.407.080.000 ریال )می بایست توسط شهرداری به سرمایه گذار پرداخت گردد . در راستای اجرای تبصره 2 ماده 8 قرارداد مشارکت ، طی صورتجلسه شماره 4562/15570 مورخ 16/02/1393 فی مابین شهرداری ملارد و سرمایه گذار مقرر گردیده سه شهرداری به میزان 57 درصد بصورت 12 غرفه به شماره های 88- 60- 20- 14- 11 – 101- 100- 71 – 72 – 2 – 3 – 4 در طبقه همکف و تمامی غرف طبقه اول و سهم سرمایه گذار به نسبت 43 درصد از طبقه همکف تأمین گردد و مابه التفاوت قدرالسهم شهرداری با شاخص ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ارزش ریالی غرف طرفین توسط سرمایه گذار به حساب شهرداری ملارد پرداخت گردد. نظر به موارد مذکور فرآیند مالی اجرای پروژه مشارکتی به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آن هیأت به شماره 835-400 مورخ 08/08/1400 واصل و سهم ریالی طرفین به شرح ذیل اعلام گردید : 1- طبق ماده 8 قرارداد مشارکت مبلغ کل اجرای پروژه : 138.156.000.000 ریال - طبق ماده 6 قرارداد مشارکت آورده شهرداری بابت ارزش زمین و عوارض و پروانه : 70.000.000.000ریال - طبق ماده 7 قرارداد آورده سرمایه گذار جهت احداث 90/19598 مترمربع از قرار هر مترمربع 3.500.000 ریال : 68.596.150.000 ریال - ارزش غرف به تشخیص هیأت کارشناسان در سال 1400( ریال) : 579.975.238.000 ریال - سهم شهرداری بر اساس 57 درصد : 330.585.885.660 ریال - سهم سرمایه گذار بر اساس 43 درصد : 249.389.352.340 ریال - ارزش 12 غرفه در طبقه همکف از قدرالسهم شهرداری : 35.643.790.000 ریال - ارزش 102 غرفه در طبقه اول از قدرالسهم شهرداری : 266.532.370.000 ریال - ارزش 93 غرفه در طبقه همکف از قدرالسهم سرمایه گذار : 277.799.078.000 ریال - مابه التفاوت ارزش سهم شهرداری از غرفه های تخصیص یافته : 28.409.725.660 ریال - اضافه گردد طلب شهرداری ناشی از عدم کاشی کاری دیوار غرف همکف به تشخیص کمیسیون تحویل : 870.000.000 ریال - کسر گردد طلب سرمایه گذار بابت تبصره یک ماده 8 قرارداد ( ناشی از مازاد آورده سرمایه گذار نسبت به 43 درصد مبلغ سرمایه گذاری ) : 9.408.520.000 ریال باقیمانده حساب طرفین با عنوان طلب شهرداری ملارد به مبلغ : 19.871.205.660 ریال . با توجه به اقدامات صورت گرفته مورد اشاره و طرح دعاوی متعدد از ناحیه خریداران غرف طبقه همکف بر علیه مشارکت ساز و شهرداری ملارد در محاکم قضایی را که منجر به آراء صادره به شماره دادنامه های 140068390005134475 مورخ 20/04/1400 ، 140091390000470008 مورخ 24/01/1400 ، 1140091390001482899 مورخ 18/02/1400 ، 140091390000416266 مورخ 23/01/1400 ، 140068390004440238 مورخ 05/04/1400 ، 140091390007334194 مورخ 21/06/1400 و 9909972660600631 مورخ 30/05/1399 و ... مبنی بر الزام به صدور پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت گردیده است ، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای تعهدات خود مصرح در قرارداد و صورتجلسه شماره 4562/15570 مورخ 16/02/1393 فی مابین شهرداری و سرمایه گذار نسبت به تحویل قطعی پروژه ، صدور پایان کار ، تنظیم صورت مجلس تفکیکی و اخذ اسناد مالکیت و انتقال رسمی اسناد سهم سرمایه گذار در طبقه همکف پس از پرداخت مطالبات شهرداری به مبلغ 19.871.205.660 ریال توسط مشارکت ساز ( آقای میرعلی میرعزیززاده ) به حساب شهرداری ملارد اقدام نماید . لازم به ذکر است درآمد حاصل از این امر در ردیف 140190 ( درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری _ سایر ) اصلاحیه و متمم بودجه سال جاری ثبت خواهد گردید. به استناد بندهای 8 و 14 ذیل ماده 80 قانون شوراها در جلسه مطرح و تصویب شد. ( با 9 رأی )

| ردیف | دستور جلسه | شماره جلسه | تاریخ جلسه |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | لایحه تقویم اجرایی مدیریت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ملارد 6 ماهه دوم 1400 | 31 | 28/9/1400 |

متن مصوبه شورا : نامه شهرداری ملارد به شماره 8760/ش م ص/1400 مورخ 23/9/1400 ، پیرو لایحه شماره 6821/ ش م ص/1400 مورخ 21/07/1400 شهرداری ملارد و با عنایت به درخواست شماره 7243/ش م د/1400 مورخ 20/07/1400 مدیریت فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری منضم به فهرست برنامه های شش ماهه دوم سال 1400 ، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای وظایف خود در ماده 80 قانون شهرداری و بند 7 ذیل قسمت 1-1 راهبردهای اساسی فصل اول ( راهبردها و سیاستها ) بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور نسبت به انجام امورات و برنامه های فرهنگی ، برگزاری مراسمات و مسابقات ورزشی در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی و ... اقدام و تا سقف مبلغ 15.000.000.000 ریال با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها هزینه نماید . لازم به ذکر است اعتبار این امر در ردیفهای به شرح ذیل در اصلاحیه و متمم بودجه سال جاری از محل مازاد وصولی درآمدهای عمومی کد 110213 ( عوارض تبدیل (( اضافه واحد )) ) تأمین خواهد گردید. 1- ردیف 120205 فصل دوم اقتصادی ( استفاده از کالا و خدمات _ اجرای برنامه های آموزشی ، مذهبی ، فرهنگی و هنر ) تا سقف مبلغ 10.000.000.000 ریال . 2- ردیف 120701 فصل دوم اقتصادی ( استفاده از کالا و خدمات _ هزینه تشریفات ) تا سقف مبلغ 5.000.000.000 ریال . به استناد بند 8 ذیل ماده 80 قانون شوراها در جلسه مطرح و تصویب گردید. ( با 9 رأی )

میثم طاهرآبادی

دبیر شورای اسلامی شهر ملارد